Заявка для участия в региональном конкурсе инициативных проектов, заполняемая в информационной системе управления проектами инициативного бюджетирования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – isib.myopenugra.ru

(с указанием сведений об инициативном проекте)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сельское поселение Казым Белоярский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

| № п/п | Общая характеристика проекта |
| --- | --- |
| 1. | **Наименование инициативного проекта:**  «Благоустройство центральной площади в с.Казым. Общественное пространство» |
| 2. | **Описание инициативного проекта** |
|  | **Место расположение (адрес) планируемого к реализации инициативного проекта:**  Площадь перед МАУ сельского поселения Казым «Центр культуры и спорта «Прометей», ул.Каксина д.10, с.Казым, Белоярский район |
| **Цель и задачи проекта:**  - благоустройство села Казым, (формирование единого архитектурно- планировочного решения сельского поселения с учетом историко-культурных традиций);  - создание условий для проведения досуга и занятий спортом детей, подростков и молодёжи села Казым;  - привлечение населения к участию в решение проблем благоустройства села Казым;  - пропаганда здорового образа жизни и формирование чувства коллективизма, совместной деятельности граждан. |
| **Описание вопроса (проблемы), решение которого имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части:**  Активное жилищное строительство, увеличение численности населения села Казым, в том числе за счёт увеличения рождаемости, вызвало необходимость создания общественной зоны отдыха. Общественное пространство требует благоустройства территории, в том числе создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территории, организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок. Для жителей любого села, посёлка, района, области общественная зона отдыха – это лицо населённого пункта. Проблема благоустройства центральной части села Казым стала актуальной с первых лет ее существования и в 2017 году началась реализация проекта «Благоустройство центральная площади с.Казым, ориентировочная площадь 3500 кв.м.» С учетом мнения селян, сначала был установлен монумент, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, игровая зона для детей, где возведено несколько сооружений для детей, часть общественной зоны, укладка плитки с созданием хантыйского орнамента. Большой объем работ по благоустройству выполнен в 2020 году: выполнена укладка мягкого покрытия детского игрового комплекса, выполнены работы в части зоны отдыха, газоны, дорожки, установлены дополнительные светильники. Установлен навигационный элемент. Для завершения проекта на сегодняшний день, необходимо завершить работы по обустройству входной зоны, зоны отдыха и части общественной зоны проекта.  Вопрос благоустройства центральной части села Казым крайне актуален, по причине нехватки мест общественной зоны отдыха на территории сельского поселения. Общественная значимость реализации проекта высока, так как будет способствовать единению населения, воспитанию бережливости, воспитания гордости за свою малую родину, уважению к памятным местам села. |
| **Мероприятия по реализации инициативного проекта:**  1.Подготовка территории.  2.Демонтаж дорожных покрытий.  3.Планировка площадей, выравнивание грунта.  4.Устройство тротуаров.  5.Подготовка почвы и посев газонов.  6.Освещение.  7.Установка лавочек, урн.  8.Установка центрального элемента (клумба/фонтан/скульптура). |
| **Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:** Предлагаемая зона благоустройства предусматривает строительство пешеходных дорожек, установку скамеек, оригинальных лавочек по всей территории, дополнительного освещения, газонов, цветников. На площади можно будет спокойно прогуляться с ребёнком в детской коляске, дети смогут «выплеснуть» свою энергию на игровой площадке. Пожилые жители села смогут чаще гулять и отдыхать на уютных скамейках. Кроме того, благоустраиваемая зона отдыха находится на путях перемещения населения в школу, детский сад, торговые точки, участковую больницу, почту, сельский дом культуры, администрацию сельского поселения и другие учреждения села. Красиво оформленная площадь будет способствовать воспитанию у жителей села эстетического вкуса, формирования чувства ответственности за своё село и желание изменить его облик. Красиво оформленный интерьер площади станет эффективным средством формирования экологической культуры наших жителей: детей, взрослых, будет формироваться новое гражданское сознание. |
| **Планируемые сроки реализации инициативного проекта:** 2-3 кв.2021 г. |
| **Количество благополучателей[[1]](#footnote-1) от реализации проекта:** 1359 человек |
| **Расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта**: 9 400,00 тыс. рублей |
| 3. | **Финансирование инициативного проекта** |
| **Вклад в реализацию инициативного проекта со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (при наличии)** |
| **нефинансовый вклад**: выполнение общестроительных работ, не связанных с работами, требующими специального образования, навыков и подготовки |
| **количество граждан, готовых оказать содействие:** 150 человек |
| **Трудозатраты:** 47,0 тыс. рублей |
| участие на безвозмездной основе в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг - |
| Другое - |
| **финансовый вклад:** |
| **объем привлеченных средств:** 200,00 тыс. рублей |
| **доля объема привлеченных средств в общем объеме расходов на реализацию проекта:** 2 % |
| подтверждающие документы (гарантийные письма). |
| **Бюджет муниципального образования** |
| **объем средств:** 2 761,7 тыс. рублей |
| доля объема средств муниципального образования в общем объеме расходов на реализацию проекта: 30 % |
| 4. | **Сведения об оригинальности/необычности проекта (использование инновационных подходов и технологий в проекте):**  В сельском поселении Казым большую часть населения составляют коренные малочисленные народы Севера –ханты и манси и поэтому при разработке проекта по благоустройству центральной площади села Казым были учтены историко-культурные традиции этих народов. В частности, покрытие из тротуарной плитки будет выполнено в виде хантыйского орнамента (часть покрытия выполнена в 2020 году). При разработке центрального элемента (клумба/фонтан/скульптура) так же планируется сделать акцент на национальный колорит. |
| 5. | Сведения об использовании средств массовой информации и других средств информирования населения в процессе определения проблемы, на решение которой направлена реализации инициативного проекта |
| **использование специальных информационных досок/стендов:** 3 |
| **наличие публикаций в газетах** |
| информация по телевидению |
| **информация в Интернете, социальных сетях:**  <http://admkazym.ru/info/news/?ELEMENT_ID=67842#tabs-container1>  <http://admkazym.ru/info/events/?ELEMENT_ID=67840#tabs-container1>  <http://admkazym.ru/info/events/?ELEMENT_ID=67838#tabs-container1> |
| 6. | Ожидаемые результаты инициативного проекта |
| **Социальная эффективность:** |
| **число благополучателей:** 1359 человек |
| **число лиц, вовлеченных в реализацию проекта:** 450 человек |
| количество мероприятий, которые можно провести в ходе реализации проекта (при наличии) |
| Экономическая эффективность: |
| **эксплуатационные расходы (в год) на содержание инициативного проекта:** 50,0 тыс. рублей |
| доходы муниципального бюджета (в год) от эксплуатации инициативного проекта, тыс. рублей (при наличии) |
| повышение туристической привлекательности населенного пункта, роста количества туристов, человек |
| количество созданных рабочих мест, человек (при наличии) |
| создание новых бизнесов, единиц (при наличии) |
| 7. | Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания инициативного проекта |
| **хозяйствующий субъект, который будет отвечать за эксплуатацию и содержание созданного инициативного проекта:** Администрация сельского поселения Казым |
| **указание соответствующих для этого ресурсов:** 50,0 тыс. рублей |
| 8. | **Сведения об инициаторе(ах) проекта** |
| Контакты: председатель инициативной группы Федотова Елена Терентьевна  Тел. 89088846023  Эл.почта: num-eh@yandex.ru |
| Состав: 5 человек |
| 9. | Сведения о представителе от муниципального образования |
| Байгузина Эльвина Булатовна, ведущий специалист сектора муниципального хозяйства администрации сельского поселения Казым, тел. 8(34670)31-309  Эл.почта:kazymadm@yandex.ru |
| 10. | Дополнительная информация, комментарии |

1. Благополучатели - это непосредственные потребители конечных результатов реализованного инициативного проекта. [↑](#footnote-ref-1)