**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Казым за 2016 год**

Советом депутатов сельского поселения Казым принято решение от 30 мая 202017 года № 19 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Казым до 2020 года и на период до 2030 года». Целью программы является обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 1

**Отчет об эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Показатель** | **План в соответствие с ПКР** | **Фактические результаты** | **Краткое информация об исполнение/ неисполнение** |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 3 | 3 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта - сегмент речной транспорт | Число эллингов | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Число мест лодочной стоянки | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число остановочных площадок | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Число пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселений | Прогноз развития улично-дорожной сети, км | 15,68 | 15,68 | На уровне, согласно плана |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 2 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | Удовлетворенность населения качеством транспортной инфраструктуры, процент опрошенных |  | 70% | Количество опрошенных 115 человек |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселений | Прогноз развития улично-дорожной сети, км | 15,68 | 15,68 | На уровне, согласно плана |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 2 | 0 | В 2016 году ДТП не зарегистрированы |

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Отчет по мероприятиям, направленным на проектирование, строительство, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2016 год** | | | |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнение за 2016 год | Краткая информация об исполнении |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов: | | | |
| Реконструкция остановочных павильонов | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства: | | | |
| Организация парковочного пространства, 398 мест | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Нанесение разметки | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Изготовление информационных материалов | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения: | | | |
| Создание велодорожек | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Содержание велодорожек | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Установка дорожных и информационных знаков | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Нанесение разметки | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб: | | | |
| Строительство АЗС-1 шт | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселения: | | | |
| подъезд к п. Казым | 2018-2020 | ---- | ---- |
| улица Советская | 2016-2018 | ---- | Запланировано на 2018 год |
| улица Набережная | 2018-2020 | ---- | ---- |
| улица Школьная | 2025-2030 | ---- | ---- |
| улица Лесная | 2025-2030 | ---- | ---- |
| улица Ягодная | 2025-2030 | ---- | ---- |
| улица Совхозная | 2025-2030 | ---- | ---- |
| улица Сельская | 2025-2030 | ---- | ---- |
| улица Метеорологическая | 2025-2030 | ---- | ---- |
| улица Новая | 2025-2030 | ---- | ---- |
| улица Каксина | 2025-2030 | ---- | ---- |
| переулок Сосновый | 2025-2030 | ---- | ---- |
| продолжение улицы Школьной | 2025-2030 | ---- | ---- |
| улица Новая, улица Каксина | 2025-2030 | ---- | ---- |
| строительство Мост Казым р.Амня | 2025-2030 | ---- | ---- |
| строительство Мост Юильск р.Казым | 2025-2030 | ---- | ---- |
| строительство УДС Юильск | 2025-2030 | ---- | ---- |
| строительство УДС Нумто | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков: | | | |
| Разработка КСОДД | 2021 | ---- | ---- |
| Установка светофоров Т7 у школы-1шт | 2021 | ---- | ---- |
| Установка отбойников | 2021 | ---- | ---- |
| Изготовление новых знаков | 2021 | ---- | ---- |
| Установка систем ограничения скорости движения | 2021 | ---- | ---- |
| Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации | 2021 | ---- | ---- |
| Установка систем видеонаблюдения | 2021 | ---- | ---- |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения: | | | |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности: | | | |
| Мониторинг реализации программы | 2017-2030 | ---- | ---- |